Муниципальное образование «Локнянский район»

Псковской области

Администрация Локнянского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2023 г.		                    № 573-п

п. Локня

О внесении изменений в постановление Администрации Локнянского района от 18.12.2017 № 698-п

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Локнянский район» Администрация Локнянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  в МО «Локнянский район», утвержденную постановлением Администрации Локнянского района от 18.12.2017 № 698-п (далее - программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%) 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | федеральный бюджет | 5 555 269 | 1 985 178 | 2 413 639 | 3 141 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 12 828 066 | 149 422 | 24 380 | 31 740 | 6 794 683 | 3 864 772 | 1 963 069 | 2 073 189 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 20 368 513 | 2 134 600 | 2 438 019 | 3 173 370 | 6 794 683 | 3 864 772 | 1 963 069 | 2 073 189 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 100 % 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. В разделе 4 «Организация участия граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу» программы:

- абзац 2 изложить в следующей редакции: «Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, а также внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в  соответствии с решением Собрания депутатов Локнянского района от 25.09.2020 года № 221 «О порядке проведения общественных  обсуждений в муниципальном образовании «Локнянский район» и постановлением Администрации Локнянского района от 23.08.2021 г.	  №  370-п «Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования    муниципального образования «Локнянский район»,   в том числе   в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- В абзаце 6 раздела 4 «Организация участия граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу» программы слова «в 2018-2024 году» заменить славами «в 2018-2025 году».

1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» (далее - подпрограмма) изложить в следующей редакции:

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1. Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - % 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - % 3. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций - % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые подпрограммой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Организация мероприятий по формированию современной городской среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2018 - 2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | федеральный бюджет | 5 555 269,00 | 1 985 178 | 2 413 639 | 3 141 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 12 828 066,00 | 149 422 | 24 380 | 31 740 | 6 794 683 | 3 864 772 | 1 963 069 | 2 073 189 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 20 368 513,00 | 2 134 600 | 2 438 019 | 3 173 370 | 6 794 683 | 3 864 772 | 1 963 069 | 2 073 189 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 100 % 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - 100 % 3. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций - 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4. В первом абзаце раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» подпрограммы слова «(в период с 2018 по 2024 годы)» заменить словами «(в период с 2018 по 2025 годы)».

1.5. В девятом абзаце  подраздела «Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы слова «в 2018-2024 годах» заменить словами «в 2018-2025 годах».

1.6. В четвертом абзаце  подраздела «Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы слова «в 2018-2024 годах» заменить словами «в 2018-2025 годах».

1.7. Во втором абзаце  подраздела «Мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию проектов благоустройства» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы слова «в 2018-2024 годах» заменить словами «в 2018-2025 годах».

1.8. Раздел 5 « Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению уровня благоустройства, и позволит обеспечить следующее последовательное изменение количественных значений целевых показателей:

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий к 2025 году составит 4 ед.

Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий к 2025 году составит 5 ед.»

1.9. подпункт 5 пункта 1 раздела I «Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» приложения № 1 «Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«5) устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня);»

1.10. в разделе II «Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий» приложения № 1 «Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» к подпрограмме:

пункт 11 после слов «обследования территории» дополнить словами «, внесение изменений в проектно-сметную документацию»;

пункт 12 после слов «границ общественной территории»  дополнить словами «; благоустройство прудов и обводненных карьеров, включая проведение мероприятий по укреплению береговой линии и очистке водных объектов».

1.11. Раздел «АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству» приложения  № 2 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» дополнить текстом  следующего содержания:

- VII. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2024 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Локня, сквер между ул. Советской и ул. Красноармейской |

1.12. Приложение № 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.13. Приложение № 3 к муниципальной программе  изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.14. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.15. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.16. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 5 к настоящему постановлению).

1.17. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 6 к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Локнянского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Локнянского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Локнянского района						Н.В.Степанова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Локнянского района

от   28.09.2023 № 573-п

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 55 | 69 | 69 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 10 | 25 | 50 | 60 | 70 | 90 | 95 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 55 | 69 | 69 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 1.2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 10 | 25 | 50 | 60 | 70 | 90 | 95 | 100 |
| 1.3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 25 |
| 1.4 | Количество проведенных обсуждений инициатив посредством электронных опросов граждан района. | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Локнянского района

от   28.09.2023 № 573-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район»

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | ГРБС Описание | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Локнянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Локнянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по формированию современной городской среды.» | Администрация Локнянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | мероприятие 1.1.1 «Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» | Администрация Локнянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | мероприятие 1.1.2 «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Локнянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | мероприятие 1.1.3 Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию проектов благоустройства | Администрация Локнянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | выявление актуальных направлений деятельности, обсуждение инициатив через проведение электронных опросов граждан района | Администрация Локнянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | размещение в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы | Администрация Локнянского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Локнянского района

от   28.09.2023 № 573-п

| ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (руб. ), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Программа «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район»» | всего, в том числе: | всего | 2 134 600,00 | 2 438 019,00 | 3 173 370,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 2 073 189 | 0,00 | 20 368 513,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 985 178,00 | 2 413 639,00 | 3 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 269,00 |
|  |  | областной бюджет | 149 422,00 | 24 380,00 | 31 740,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 2 073 189 | 0,00 | 12 828 066,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» | всего, в том числе: | всего | 2 134 600,00 | 2 438 019,00 | 3 173 370,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 2 073 189 | 0,00 | 20 368 513,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 985 178,00 | 2 413 639,00 | 3 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 269,00 |
|  |  | областной бюджет | 149 422,00 | 24 380,00 | 31 740,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 2 073 189 | 0,00 | 12 828 066,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие «Организация мероприятий по формированию современной городской среды.» | всего, в том числе: | всего | 2 134 600,00 | 2 438 019,00 | 3 173 370,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 2 073 189 | 0,00 | 20 368 513,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 985 178,00 | 2 413 639,00 | 3 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 269,00 |
|  |  | областной бюджет | 149 422,00 | 24 380,00 | 31 740,00 | 6 794 683,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 2 073 189 | 0,00 | 12 828 066,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» | всего, в том числе: | всего | 1 427 845,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 249,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 327 895,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 895,85 |
|  |  | областной бюджет | 99 949,15 | 0,00 | 0,00 | 4 040 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 353,15 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | всего | 706 755,00 | 2 438 019,00 | 3 173 370,00 | 2 754 279,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 2 073 189 | 0,00 | 14 900 264,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 657 282,15 | 2 413 639,00 | 3 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 551,15 |
|  |  | областной бюджет | 49 472,85 | 24 380,00 | 31 740,00 | 2 754 279,00 | 3 864 772,00 | 1 963 069,00 | 2 073 189 | 0,00 | 8 687 712,85 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Локнянского района

от   28.09.2023 № 573-п

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по формированию современной городской среды.» | Администрация Локнянского района | 1. Повышение уровня качества и количества мероприятий по формированию современной городской среды. | 2019 - 100.00 % 2020 - 100.00 % 2021 - 100.00 % 2022 - 100.00 % 2023 - 100.00 % 2024 - 100.00 % 2025 - 100.00 % |

Приложение № 5

к постановлению от   2023г. №  -п

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Показатели |  | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий по формированию современной городской среды.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | общее количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | шт. | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 27 |  | 30 |  | 36 |
| 1.1.2. | Благоустройство общественных территорий |  | Площадь благоустроенных общественных территорий |  | м2 | 6113 |  | 6 113 |  | 10 100 |  | 12 000 |  | 61988 |  | 64721 |  | 64721 |
| 1.1.3. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию проектов благоустройства |  | Количество проектов реализованных с трудовым участием граждан |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 1.1.5 | выявление актуальных направлений деятельности, обсуждение инициатив через проведение электронных опросов граждан района |  | Количество проведенных обсуждений инициатив посредством электронных опросов граждан района. |  | ед. | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 1.1.6 | размещение в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы |  | Доля размещенной в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы от общего количества информации требуемой к размещения. |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Локнянского района

от   28.09.2023 № 573-п

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 45% | Администрация Локнянского района | IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 10% | Администрация Локнянского района | IV квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 45% | Администрация Локнянского района |  | IV квартал |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 10% | Администрация Локнянского района |  | IV квартал |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 50% | Администрация Локнянского района |  |  | IV квартал |  |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 50% | Администрация Локнянского района |  |  | IV квартал |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 60% | Администрация Локнянского района |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 60% | Администрация Локнянского района |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 80% | Администрация Локнянского района |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 70% | Администрация Локнянского района |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 80% | Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  | IV квартал |  |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 80% | Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  | IV квартал |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 90% | Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  | IV квартал |  |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 90% | Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  | IV квартал |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | 100% | Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | 100% | Администрация Локнянского района |  |  |  |  |  |  |  | IV квартал |