Администрация Локнянского муниципального округа

Комиссия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   06.03.2025  г.		                          №  1

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Локнянского муниципального округа в 2025 году

На основании распоряжения КЧС и ПБ Псковской области от 01.02.2025 г. № 2 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка  территории Псковской области в 2025 год», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержания устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения в период пропуска паводковых и талых вод на территории Локнянского муниципального округа:

- Утвердить прилагаемый План противопаводковых мероприятий на территории Локнянского муниципального округа на 2025 год (Приложение № 1).

- Для контроля за паводковой обстановкой на территории округа и руководства мероприятиями по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций создать рабочую группу КЧС и ПБ муниципального округа в составе согласно приложению № 2.

- Возложить на рабочую группу осуществление руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, координации действий ответственных исполнителей мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением, а также контроля за исполнением указанных мероприятий.

- Рекомендовать Главам Территориальных отделов Управления по работе с территориями:

  - Организовать выполнение Плана противопаводковых мероприятий на территории Локнянского муниципального округа на 2025 год согласно приложению № 1 к настоящему решению, в установленные сроки.

  - Организовать наблюдение за  складывающейся обстановкой и контроль за проведением профилактических мероприятий в период весеннего  паводка на подведомственной территории.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

  - Уточнить места возможных подтоплений, заторов (зажоров).

Срок исполнения: до 10 марта 2025 г.

4.4.Своевременно осуществлять информирование и оповещение населения, проживающего на традиционно подтапливаемых территориях, о развитии паводковой обстановки и порядке действий при угрозе и возникновении затопления (подтопления).

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

  - Уточнить объемы эвакуации населения из возможных зон подтопления (затопления) в период весеннего паводка на территории соответствующего Территориального округа и представить Председателю эвакуационной комиссии Администрации Локнянского муниципального округа, по форме согласно приложению № 1 к Плану противопаводковых мероприятий на территории Локнянского муниципального округа на 2025 год на электронный адрес: go@loknja.reg60.ru.

Срок исполнения: 10 марта 2025 г.

  - Своевременно представлять сведения об угрозе и фактах затопления (подтопления) населенных пунктов, автомобильных и железных дорог в ЕДДС Локнянского муниципального округа по форме согласно приложению № 2 к Плану противопаводковых мероприятий на территории Локнянского муниципального округа на 2025 год по тел. 21-499 или на электронный адрес: edds@loknja.reg60.ru..

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

4.7. Ответственным исполнителям мероприятий, предусмотренных подпунктами 4.1 - 4.6 настоящего пункта, представить информацию об их выполнении в Управление по делам МР, ГО ЧС Администрации Локнянского муниципального округа по тел. 21-4-80 или на электронный адрес: go@loknja.reg60.ru.

Срок исполнения: по окончанию паводкового периода.

5. Председателю эвакуационной комиссии уточнить расчеты на эвакуацию и временное отселение населения из зон возможного подтопления (затопления) и предоставить информацию по форме согласно приложению № 1 к Плану противопаводковых мероприятий на территории Локнянского муниципального округа на 2025 год, в КЧС и ПБ  Локнянского муниципального округа.

Срок исполнения: до 10 марта 2025 г.

6. Управлению МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, дорожной сети, инженерных коммуникаций и сооружений, сельскохозяйственных и животноводческих комплексов.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

7. Начальнику Управления образования Администрации Локнянского муниципального округа организовать в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

Срок исполнения: с 06 марта 2025 г. до окончания паводкового периода.

8. Рекомендовать Бежаницкому РЭС ПО «ВЭС» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» Локнянский участок:

8.1. Обеспечить устойчивое электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов, уделив особое внимание безаварийной эксплуатации электроподстанций, расположенных в зонах возможного подтопления.

Срок исполнения: в течение паводкового периода

  - Обеспечить своевременное представление информации о фактах подтопления объектов электроэнергетики в Главное управление МЧС России по Псковской области.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

9. Информацию о выполнении мероприятий, указанных в настоящем распоряжении, представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Локнянского муниципального округа не позднее последнего дня установленного срока, по мероприятиям со сроком исполнения «в течение паводкового периода» — до 01 апреля 2025 г.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя КЧС и ПБ Локнянского муниципального округа, Главу Локнянского муниципального округа.

Глава Локнянского муниципального округа

Председатель  КЧС и ПБ округа                                                            И.Д. Белугин

Приложение № 1

к решению  КЧС  и ПБ  Локнянского муниципального округа

от  06.03.2025  г.  №  1

### П Л А Н

противопаводковых  мероприятий на территории Локнянского муниципального округа на 2025 год

| №№ | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний КЧС и ПБ района по вопросу подготовки к безаварийному прохождению весеннего паводка | 06 .03. 2025 | Председатель КЧС и ПБ, начальник Управления МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 2 | Корректировка раздела «Риски возник новения чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением весеннего половодья» в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района | 11.03.2025 | Председатель КЧС и ПБ, Управление МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 3 | Корректировка Планов обеспечения безопасности на водных объектах, Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 30.03.2025 | Управление по делам МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 4 | Уточнение списка граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, с целью своевременного и оперативного проведения эвакуационных мероприятий. | 15.03.2025 | Председатель эвакуационной комиссии Локнянского муниципального округа, Глава Территориального отдела «Михайловский» |  |
| 5 | Создание запасов материально-технических средств, предметов первой необходимости, топлива и медикаментов для первоочередного жизнеобеспечения населения в паводковый период. | 10.03.2024 | Управление экономики, сельского хозяйства, предпринимательства и индивидуальной деятельности Администрации Локнянского муниципального округа. Управление строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и муниципального контроля Локнянского муниципального округа |  |
| 6 | Проверка технического состояния гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственных территориях с целью оценки их готовности к паводковому периоду (насыпная земляная дамба п. Локня) | до начала паводкового периода | Глава ТО «Локня», Управление строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и муниципального контроля Локнянского муниципального округа |  |
| 7 | Обследование береговых защитных сооружений, дамб и выполнение комплекса инженернотехнических мероприятий по их ремонту и подсыпке. | до начала паводкового периода | Главы Территориальных отделов Управление строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и муниципального контроля Локнянского муниципального округа |  |
| 8 | Проверка состояния водопропускных и водоотводных сооружений, ливневой канализации с целью обеспечения пропуска паводковых вод. Проведение мероприятий по расчистке и укреплению обочин дорог, защите мостов. | до начала паводкового периода | Главы Территориальных отделов Управление строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и муниципального контроля Локнянского муниципального округа |  |
| 9 | Проведение совещания по вопросу выполнения мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего паводка | по отдельному плану до начала паводкового периода | Глава Локнянского муниципального округа Главы Территориальных отделов Управление МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 10 | Контроль за принятием оперативных мер организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, при ликвидации подтопления жилищного фонда, находящегося в их управлении. | в течении паводкового периода | Глава Локнянского муниципального округа Управление строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и муниципального контроля Локнянского муниципального округа МУП «ЛЖКХ», ООО «Уютный Дом +» |  |
| 11 | Контроль за уровнями воды на водных объектах, расположенных на территории Локнянского муниципального округа, состоянием гидротехнических и водопропускных сооружений. | в течении паводкового периода | Главы Территориальных отделов Управление МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 12 | Проведение разведки мест возможного разлива рек, образования зон подтопления в результате таяния снега. | в течении паводкового периода | Главы Территориальных отделов Управление МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 13 | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, в том числе на водных объектах муниципального округа. | 06.03.2025 | Глава Локнянского муниципального округа Управление МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 14 | Проведение инструктажей оперативно-дежурного состава единой дежурно-диспетчерской службы Локнянского муниципального округа, в том числе по доведению информации о порядке и сроках представления донесений о паводковой обстановке, выполненных мероприятиях, угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций. | 15.03.2025 | Главное Управление МЧС России по Псковской области Управление МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 15 | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от мусора открытых водостоков в местах проживания. | до начала паводкового периода | Главы Территориальных отделов |  |
| 16 | Организация информирования и оповещения населения, проживающего на традиционно подтапливаемых территориях, о развитии паводковой обстановки и порядке действий при угрозе и возникновении подтопления (затопления). | в течение паводкового периода | Главы Территориальных отделов |  |
| 17 | Организация в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях Локнянского муниципального округа проведения профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах. | еженедельно, с 06.03.2025 до окончания паводкового периода | Управление образования Администрации Локнянского муниципального округа |  |
| 18 | Транспортное обеспечение мероприятий по отселению (эвакуации) населения из подтопляемых населенных пунктов. | по решению КЧС и ПБ Локнянского муниципального округа | Председатель эвакуационной комиссии Локнянского муниципального округа |  |
| 19 | Подготовка пунктов временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для своевременного развертывания по решению комиссий местных администраций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. | До 30.03.2025 | Председатель эвакуационной комиссии Локнянского муниципального округа |  |

Приложение № 2

к распоряжению КЧС и ПБ области

от 06.03.2025  г.  №  3

СОСТАВ

рабочей группы для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка при

КЧС и ПБ Локнянского муниципального округа

Белугин И.Д. – Глава  Локнянского муниципального округа, руководитель оперативной группы;

Захаров А.А. – заместитель Главы Локнянского муниципального округа;

Тевс Е.В. –начальник Управления МР, ГО и ЧС Администрации Локнянского муниципального округа;

Степанов И.С. – Заместитель начальника ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам, заместитель Председателя комиссии по вопросам обеспечения пожарной безопасности МО «Локнянский муниципальный округ»;

Ефремов Г.М. - начальник отделения полиции «Локнянский» МО МВД России «Новосокольнический» (по согласованию);

Главы  территориальных отделов Управления по работе с территориями Администрации Локнянского муниципального округа.

#### Приложение № 1

### к Плану противопаводковых  мероприятий

### на территории Локнянского муниципального округа на 2025 год

| # Информация об объемах эвакуации населения из возможных зон подтопления (затопления) в период весеннего половодья на территории Локнянского муниципального округа по состоянию на ___________года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты, из которых планируется эвакуация |  | Населенные пункты и объекты, планируемые для временного размещения эваконаселения |  |  | Планируемый для эвакуации транспорт |  |  | Время необходимое для эвакуации (час.) | Возможности по обеспечению эвакуируемого населения в местах его размещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | чел. | Населенные пункты, объекты | (ед.) | чел. | Вид транспорта | ед. | чел. |  | Водой |  | Продуктами питания |  | Предметами первой необ-ходимости |  | Медицинским обслужи-ванием |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |

Председатель эвакуационной комиссии ФИО

Приложение № 2

### к Плану противопаводковых  мероприятий

### на территории Локнянского муниципального округа на 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об угрозе и фактах затопления (подтопления) населенных пунктов, автомобильных и железных дорог

| 1. | Муниципальный округ, городской округ |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Водный объект (река, озеро) |  |
| 3. | Населенный пункт, сельская волость |  |
| 4. | Расстояние до г.Пскова, км |  |
| 5. | Дата начала подтопления |  |
| 6. | Уровень воды (критический /фактический), см |  |
| 7. | Площадь подтопления, кв.м |  |
| 8. | Количество объектов в зоне подтопления (затопления): |  |
| 8.1. | жилые дома |  |
| 8.2. | социально значимые объекты |  |
| 8.3. | промышленные объекты |  |
| 8.4. | прочие объекты |  |
| 9. | Общее количество населения в населенном пункте, в том числе в зоне подтопления (затопления): |  |
| 9.1. | всего взрослых, в т.ч. в зоне подтопления чел./чел. |  |
| 9.2. | всего детей, в т.ч. в зоне подтопления, чел./чел. |  |
| 10. | Количество отселенного населения из зоны подтопления (затопления): |  |
| 10.1 | взрослых |  |
| 10.2 | детей |  |
| 11. | Количество сельскохозяйственных животных в зоне подтопления (затопления): |  |
| 11.1 | в т.ч. КРС |  |
| 12. | Количество сельскохозяйственных животных, выведенных из зоны подтопления (затопления) |  |
| 12.1 | в т.ч. КРС |  |
| 13. | Количество поврежденных (разрушенных) объектов: |  |
| 13.1 | жилые дома |  |
| 13.2. | социально значимые объекты |  |
| 13.3. | промышленные объекты |  |
| 13.4. | гидротехнические сооружения |  |
| 13.5. | дороги, в метрах |  |
| 13.6. | мосты |  |
| 13.7. | линии электропередачи, в метрах |  |
| 13.8. | опоры |  |
| 14 | Количество сил и средств привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации |  |
| 14.1. | от МЧС России, человек/автотехники/плавсредства |  |
| 14.2. | от Минобороны России, человек/автотехники/плавсредства |  |
| 14.3. | от Локнянского звена Псковской областной территориальной подситемы РСЧС, человек/автотехники/плавсредства |  |

Глава муниципального округа                                                                           ФИО